Буряад Республикын                                               Администрация

Хурамхаанай аймагай                              муниципального образования

«Элэhэн» гэжэ муниципальна                                      сельское поселение

захиргаан                                                                       «Элэсун»

671642, Республика Бурятия, Курумканский район, улус Элэсун, ул. Ленина 68; телефон: 8(30149) 91-1-66, факс: 8(30149) 91-1-66.

ЗАХИРАЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №37

от 05 сентября 2022 года

«О проведении  осеннего месячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке на территории

сельского поселения «Элэсун в 2022 году»

В целях улучшения экологического состояния, повышения уровня благоустройства, обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных заболеваний, противопожарного обустройства населенных пунктов на территории сельского поселения «Элэсун»:

1.Провести с 12 сентября 2022г. по 12 октября 2022 г. месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке.

2. В срок до 12 сентября утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории сельского поселения (приложение №1).

3. Утвердить состав муниципальной комиссии по проведению итога месячника санитарной чистоты территории СП «Элэсун» (приложение 2).

4. Муниципальной комиссии по проведению месячника:

4.1. Организовать на территории села проведение месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке.

4.2. Регулярно освещать в СМИ и на сайте администрации ход проведение месячника.

4.3. Организовать  регулярный контроль санитарного состояния территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям.

4.4. Привлечь к работе по выполнению мероприятий месячника коллективы предприятий и организаций.

4.5. Закрепить за организациями и учреждениями территории для уборки.

4.6. Осуществить контроль над обеспечением на прилегающих к индивидуальным домам, предприятиям и организациям территориях чистоту и порядок, за проведением ремонта ограждения, за посадкой зеленных насаждений, за выполнением работ на объектах внешнего благоустройства, работ по удалению объявлений с фасадов, ограждений и дверей зданий.

4.7. Осуществить контроль вывоза мусора на территории санкционированных свалок и провести инвентаризацию стихийных свалок, принять меры к их ликвидации.

4.8. Установить строгий контроль над восстановлением благоустройства, после проведения строительных, земляных и иных работ, привлекать виновных к административной ответственности.

4.9. Организовать активное участие в работе по благоустройству ТОСов, общественность, жителей поселений.

5. Директору МБОУ «Элэсунская ООШ» организовать активное участие работников и учащихся в работе по выполнению мероприятий по очистке территорий, активизировать работу по пропаганде соблюдения экологической чистоты территории поселения.

6. Муниципальной комиссии поселения (Галсанова Б.Б) в ходе месячника осуществлять контроль по недопущению сжигания мусора.

7.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

сельское поселение «Элэсун»:                                    Б.Б. Галсанова

Приложение к №01 к распоряжению

№37 от 05 сентября 2022 года.

План работ по проведению осеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории СП «Элэсун»

с 12 сентября 2022г. по 12 октября 2022 г.

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести осенний месячник по благоустройству и санитарному состоянию территории поселения | С 12.09.-12.10.2022 | Администрация |
| 2 | Провести всеобщий субботник по благоустройству села с привлечение населения, организаций (учебных, лечебных учреждений, граждан, владеющих домами на правах личной собственности и т.д.) | 9 октября | Администрация Депутаты поселения |
| 3 | Принять меры по беспрепятственному пропуску паводковых вод через мосты | В течение года | Администрация, ТОСы |
| 4 | Частным предпринимателям (владельцам магазинов) провести ремонт и оформление зданий, уборка прилегающих территорий от мусора | С 12.09-12.10.2022 | Частные предприниматели |
|  | Частным домовладельцам произвести уборку прилегающих территорий, ремонт, побелка и уборка палисадников. | С 12.09.-12.10.2022 | Депутаты поселения Частные предприниматели |
| 5 | Проведение разъяснительной работы среди населения об очистке улиц от пиломатериалов, дров и неисправной техники | В течение года | Администрация Совет депутатов Председатели ТОС |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок вокруг сельского поселения «Элэсун» | Постоянно | Администрация |
| 7 | Проведение работ по установлению контроля над восстановлением благоустройства после проведения строительных, земляных и иных работ, привлечение виновных к административной ответственности | В течение года | Администрация, ФАП, Депутаты поселения |

Приложение №02 к распоряжению

№37 от 05 сентября 2022 года.

Состав муниципальной комиссии по проведению

итога месячника санитарной чистоты

1. Галсанова Б.Б - глава администрации СП «Элэсун», председатель комиссии;

2. Занаев Г.А.- специалист администрации СП «Элэсун», член комиссии;

3. Эрдыниев В.Б. – директор МБОУ «ЭООШ», член комиссии;

4. Галсанова Ч.Б – директор Элэсунского СДК, член комиссии;

5. Цыбенова Д.Д – зав ФАП, член комиссии.